- АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- АБАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021                             с. Устьянск                                           № 18

- О проведении противопаводковых мероприятий

В соответствии с Федеральным законом N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах Устьянского сельсовета, защиты и обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов и сельскохозяйственных животных в период весенне-летнего половодья 2019 года, руководствуясь статьей 7 Устава Устьянского сельсовета Абанского района, Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

- состав  комиссии по организации противопаводковых мероприятий на территории Устьянского сельсовета  в 2021 году (далее - противопаводковая комиссия) согласно приложению 1;

- план мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов и сельскохозяйственных животных в период прохождения  весенне-летнего половодья на реке Усолка в 2021 году согласно приложению  2;

2. Поручить противопаводковой комиссии  обеспечить:

- координацию деятельности органов местного самоуправления и организаций Устьянского сельсовета  по выполнению Плана мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов и сельскохозяйственных животных в период прохождения весенне-летнего половодья на реках Устьянского сельсовета  в 2021 году, а также взаимодействие в данном вопросе с руководителями и должностными лицами учреждений и организаций;

- оперативную подготовку и принятие оперативных решений в случаях возникновения на территории  Устьянского сельсовета  чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением  весенне-летнего паводка:

- оценку своевременности и полноты действий (бездействия) главы

сельсовета  и руководителей организаций Устьянского сельсовета  по

обеспечению безопасности населения (подведомственного персонала), нормальной жизнедеятельности населённых пунктов и устойчивому функционированию объектов экономики к прохождению паводка;

Разрешить противопаводковой комиссии Устьянского сельсовета  привлекать специалистов, транспорт и инженерную технику организаций сельсовета независимо от их организационно-правовых форм для спасения населения и уменьшения материальных потерь в зонах чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями.

3.Организовать:

- постоянно действующий контроль за функционированием всех объектов ЖКХ, обеспечивающих жизнедеятельность населения на территории сельсовета;

- создать дополнительные запасы топлива на каждом объекте;

- организовать дежурство должностных лиц администрации сельсовета в выходные и праздничные дни;

- провести сходы граждан, на которых информировать население  о проводимых в Устьянском сельсовете мероприятиях по защите от чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями, также регулярно разъяснять населению методом подворного обхода о  складывающейся  паводковой  ситуации;

- осуществлять контроль за состоянием расположенных на территории Устьянского сельсовета ГТС, организовать предоставление докладов о состоянии ГТС к 9.00, к 13.00, к 17.00, при ухудшении обстановки немедленно, начиная с 15.04.2020 года. Доклады передавать в администрацию района по тел. 22-6-44 в рабочие дни, по тел. 22-6-08 в выходные дни, либо в ЕДДС района по тел. 22-6-74; 22-3-02, 01.

4. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций  Устьянского сельсовета в случае чрезвычайной  ситуации, обусловленной паводковыми явлениями, для обеспечения безопасности населения и сохранности материально - технических ресурсов, обеспеченности проведения эвакуационных мероприятий предоставить специалистов, транспорт, инженерную технику, помещения для временного размещения населения из зон затопления.

5. Рекомендовать собственникам жилья принять меры по предупреждению подтопления принадлежащих им домовладений и повреждения имущества.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления  Устьянского сельсовета».

Глава Устьянского сельсовета                             В.И. Пышкин

- Приложение 1 к постановлению № 18  от 09.03.2021

- Состав противопаводковой комиссии  Устьянского сельсовета

| Пышкин В.И. | Глава сельсовета, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Коныгина Е.В. | Специалист I категории, заместитель председателя комиссии |
| Суховарова Н.П. | Главный специалист администрации, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Москвина Е.В. | Заведующая Устьянского ФАПа (по согласованию) |
| Войцихович Н.В. | Председатель Устьянского сельского Совета депутатов- депутат Устьянского сельского Совета (по согласованию) |
| Попов П.А. | Председатель районного Совета депутатов (по согласованию) |
| Комарова С.В. | Депутат Устьянского сельского Совета, зам. директора школы по АХР (по согласованию) |

- Приложение 2

к постановлению № 18  от 09.03.2021

- ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ  ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО ПОЛОВОДЬЯ  НА ТЕРРИТОРИИ  УСТЬЯНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА В  2021 ГОДУ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| а) подготовительные мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка планов мероприятий по защите населения (персонала) и подведомственной территории на период пропуска снеговых талых вод, прохождения ледохода и весенне-летнего половодья 2021 года и их представление в районную противопаводковую комиссию на согласование |  | До 15 марта 2021 | Противопаводковая комиссия |  |
| 2 | Установление зон или пунктов возможного частичного затопления |  | До 10 апреля 2021 | Противопаводковая комиссия, руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |  |
| 3 | Определение перечня домовладений, жителей, объектов экономики, объектов социального значения и других важных объектов попадающих в зоны возможного затопления |  | До 10 апреля 2021 | Противопаводковая комиссия, руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |  |
| 4 | Определение порядка эвакуации (временного отселения)людей на период половодья (при необходимости) |  | До 10 апреля 2021 | Противопаводковая комиссия, руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |  |
| 5 | Определение количества сельскохозяйственных животных, попадающих в зоны возможного затопления. |  | До 10 апреля 2021 | Противопаводковая комиссия, руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |  |
| 6 | Определение мест и порядка эвакуации(временного размещения животных) |  | До 10 апреля 2021 | Глава сельсовета, руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |  |
| 7 | Доведение до населения (каждой семьи) информации о возможности и сроках подтопления (затопления) населённого пункта, необходимости принятия мер по сохранению личного имущества и сельхозживотных, порядка и места эвакуации |  | До 15 апреля, а также еженедельно после получения прогноза о сроках наводнения | Глава сельсовета, руководители организаций (по согласованию), участковый |  |
| 8 | Организация обучения населения приёмам оказания первой само- и взаимопомощи при поражениях и травмах от воздействия опасных факторов, которые могут возникнуть при наводнение, способам проведения обеззараживания приусадебных участков и жилых помещений, основным санитарно-гигиеническим требованиям, обращая при этом особое внимание на вопросы обеспечения здоровья и безопасности детей |  | До 20 апреля 2021 | Глава сельсовета, руководители организаций, Устьянский ФАП, директора школ (по согласованию) |  |
| 9 | Очистка территорий населенных пунктов и объектов производственного и социального назначения от снега, при необходимости- устройство отводных траншей –канав для отвода снеговых талых вод |  | апрель 2021 | Глава сельсовета, руководители организаций, Население (по согласованию) |  |
| 10 | Очистка водосбросов гидротехнических сооружений (далее – ГТС) |  | До 20 апреля 2021 | Глава сельсовета |  |
| 11 | Проведение обследования ГТС (плотин, дамб, водозаборов, водопропускных труб, мостов, электроподстанций и опор линий электропередач и связи, а также других потенциально опасных объектов и участков автодорог, попадающих в зоны затопления) по их готовности к пропуску снеговых талых и паводковых вод, предоставление информации в противопаводковую комиссию |  | До 20 апреля 2021 | Противопаводковая комиссия совместно с руководителями организаций района согласно ведомственной принадлежности обследуемых объектов (по согласованию) |  |
| 12 | Организация сбора оперативных данных о складывающейся обстановке: о начале вскрытия рек, сроках паводка и ожидаемом уровне воды, которые доводить до руководителей территорий и предприятий района |  | Постоянно в паводковый период | Противопаводковая комиссия |  |
| б) мероприятия в период ледохода и половодья: |  |  |  |  |  |
| 13 | Информирование органа управления ГО и ЧС района о складывающейся обстановке. Предоставление информации о количестве подтопленных домов и иных объектов и о состоянии гидротехнических сооружений. | В период паводка |  |  | Глава сельсовета, руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |
| 14 | Организация круглосуточного дежурства должностных лиц администрации Устьянского сельсовета | В течение суток не менее трех раз |  |  | Глава сельсовета |
| 15 | Организация привлечения частных владельцев плавсредств с определением места их размещения. | В период паводка |  |  | Глава сельсовета, руководители предприятий, организаций, учреждений сельсовета |
| 16 | поднятие на чердачные помещения и другие безопасные уровни личного имущества граждан и материальных ценностей организаций |  |  |  | Население, работники организаций |
| 17 | при необходимости - спасение населения из зон затопления, оказание ему первой медицинской помощи |  |  |  | администрация Устьянского сельсовета, члены противопаводковой комиссии, сотрудники Устьянского ФАПа (по согласованию) |