АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АБАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.01.2024                                    с. Устьянск                                                № 12

Об утверждении планов  мероприятий по  противопожарному  обустройству населенных пунктов входящих в состав Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности (в действующей редакции), от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях предупреждения   пожаров и гибели людей на территории Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края:

- Утвердить планы мероприятий по  противопожарному  обустройству населенных пунктов входящих в состав Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края на 2024 год (согласно приложениям).

- Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению  на официальном сайте Администрации Устьянского сельсовета.

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

| и.о. Главы Устьянского сельсовета Е.В. Коныгина |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к Распоряжению

и.о. Главы Устьянского сельсовета

От 18.01.2024 г.  № 12

План  противопожарного обустройства с. Устьянск

| Наименование мероприятия | Потребность/объем | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Устройство (обновление) минерализованных защитных противопожарных полос (км) | 15,5 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 2.Покос (уборка) травы (га) | 6,6 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 3.Снос ветхих (бесхозных) строений (штук) | 1 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 4.Расчистка (опашка) площадок временного хранения ТКО (или несанкционированных) (штук/ раз за сезон) | 1 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 5.Протовопожарное водоснабжение: |  |  |  |  |
| 5.1.проверка водоисточников (кол-во) | 4 | март-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 5.2.устранение неисправностей, предписаний (кол-во) | 1 | по мере получения предписаний | Глава сельсовета |  |
| 5.3. приобретение резервных источников электропитания (кол-во) | 1 | апрель 2024 | Глава сельсовета |  |
| 5.4. установка единообразных розеток (штук) | 2 | март 2024 | Глава сельсовета |  |
| 6.Работа административных комиссий: |  |  |  |  |
| 6.1 протоколов ст.5.1 ЗКК (штук) | 15 | по мере поступления материалов | Глава сельсовета |  |
| 6.2. наложено штрафов (рублей) | 25 000 | по мере поступления материалов | Глава сельсовета |  |
| 7.Агитационно-пропагандистская работа с населением: |  |  |  |  |
| 7.1 проведение сходов (кол-во) | 3 | апрель-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 7.2 вручение памяток (штук) | 250 | постоянно | специалисты администрации |  |
| 7.3 посещение семей (кол-во) | 25 | апрель 2024 | Глава сельсовета |  |
| 8. Проверка системы оповещения (оповещателей в исправном состоянии) | 2 | май, сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 9. Оснащение: автомобиль/ передвижная емкость/ранец/помпа/ (единиц) | 1 помпа | апрель 2024 | Глава сельсовета |  |
| 10. Создание профилактических групп (единиц) | 1 | март 2024 | Глава сельсовета |  |
| 11. Патрулирование (кол-во) | 30 | апрель, май 2024 | Глава сельсовета |  |
| 12. Заключение соглашений о привлечении техники (тяжелой, сельскохозяйственной) (штук) | 1 | апрель 2024 | Глава сельсовета |  |

Приложение 2

к Распоряжению

и.о. Главы Устьянского сельсовета

От 18.01.2024 г.  № 12

План  противопожарного обустройства д. Денисовка

| Наименование мероприятия | Потребность/объем | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Устройство (обновление) минерализованных защитных противопожарных полос (км) | 14,7 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 2.Покос (уборка) травы (га) | 3 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 3.Снос ветхих (бесхозных) строений (штук) | 1 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 4.Расчистка (опашка) площадок временного хранения ТКО (или несанкционированных) (штук/ раз за сезон) | 2 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 5.Протовопожарное водоснабжение: |  |  |  |  |
| 5.1.проверка водоисточников (кол-во) | 2 | март-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 5.2.устранение неисправностей, предписаний (кол-во) | 0 | по мере получения предписаний | Глава сельсовета |  |
| 5.3. приобретение резервных источников электропитания (кол-во) | 1 | в наличие |  |  |
| 5.4. установка единообразных розеток (штук) | 2 | в наличие |  |  |
| 6.Работа административных комиссий: |  |  |  |  |
| 6.1 протоколов ст.5.1 ЗКК (штук) | 10 | по мере поступления материалов | Глава сельсовета |  |
| 6.2. наложено штрафов (рублей) | 20 000 | по мере поступления материалов | Глава сельсовета |  |
| 7.Агитационно-пропагандистская работа с населением: |  |  |  |  |
| 7.1 проведение сходов (кол-во) | 2 | апрель-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 7.2 вручение памяток (штук) | 70 | постоянно | специалисты администрации |  |
| 7.3 посещение семей (кол-во) | 8 | апрель 2024 | Глава сельсовета |  |
| 8. Проверка системы оповещения (оповещателей в исправном состоянии) | 2 | май, сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 9. Оснащение: автомобиль/ передвижная емкость/ранец/помпа/ (единиц) | 2 ранца | в наличие | Глава сельсовета |  |
| 10. Создание профилактических групп (единиц) | 1 | март 2024 | Глава сельсовета |  |
| 11. Патрулирование (кол-во) | 30 | апрель, май 2024 | Глава сельсовета |  |
| 12. Заключение соглашений о привлечении техники (тяжелой, сельскохозяйственной) (штук) | 1 | апрель 2024 | Глава сельсовета |  |

Приложение 3

к Распоряжению

и.о. Главы Устьянского сельсовета

От 18.01.2024 г.  № 12

План  противопожарного обустройства д. Успенка

| Наименование мероприятия | Потребность/объем | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Устройство (обновление) минерализованных защитных противопожарных полос (км) | 12,1 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 2.Покос (уборка) травы (га) | 1,7 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 3.Снос ветхих (бесхозных) строений (штук) | 1 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 4.Расчистка (опашка) площадок временного хранения ТКО (или несанкционированных) (штук/ раз за сезон) | 1 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 5.Протовопожарное водоснабжение: |  |  |  |  |
| 5.1.проверка водоисточников (кол-во) | 1 | март-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 5.2.устранение неисправностей, предписаний (кол-во) | 0 | по мере получения предписаний | Глава сельсовета |  |
| 5.3. приобретение резервных источников электропитания (кол-во) | 1 | в наличие | Глава сельсовета |  |
| 5.4. установка единообразных розеток (штук) | 1 | в наличие | Глава сельсовета |  |
| 6.Работа административных комиссий: |  |  |  |  |
| 6.1 протоколов ст.5.1 ЗКК (штук) | 5 | по мере поступления материалов | Глава сельсовета |  |
| 6.2. наложено штрафов (рублей) | 10 000 | по мере поступления материалов | Глава сельсовета |  |
| 7.Агитационно-пропагандистская работа с населением: |  |  |  |  |
| 7.1 проведение сходов (кол-во) | 2 | апрель-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 7.2 вручение памяток (штук) | 50 | постоянно | специалисты администрации |  |
| 7.3 посещение семей (кол-во) | 4 | апрель 2024 | Глава сельсовета |  |
| 8. Проверка системы оповещения (оповещателей в исправном состоянии) | 2 | май, сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 9. Оснащение: автомобиль/ передвижная емкость/ранец/помпа/ (единиц) | 1 ранец | в наличие | Глава сельсовета |  |
| 10. Создание профилактических групп (единиц) | 1 | март 2024 | Глава сельсовета |  |
| 11. Патрулирование (кол-во) | 30 | апрель, май 2024 | Глава сельсовета |  |
| 12. Заключение соглашений о привлечении техники (тяжелой, сельскохозяйственной) (штук) | 1 | апрель 2024 | Глава сельсовета |  |

Приложение 4

к Распоряжению

и.о. Главы Устьянского сельсовета

От 18.01.2024 г.  № 12

План  противопожарного обустройства д. Красный Яр

| Наименование мероприятия | Потребность/объем | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Устройство (обновление) минерализованных защитных противопожарных полос (км) | 7 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 2.Покос (уборка) травы (га) | 1,9 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 3.Снос ветхих (бесхозных) строений (штук) | 1 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 4.Расчистка (опашка) площадок временного хранения ТКО (или несанкционированных) (штук/ раз за сезон) | 1 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 5.Протовопожарное водоснабжение: |  |  |  |  |
| 5.1.проверка водоисточников (кол-во) | 1 | март-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 5.2.устранение неисправностей, предписаний (кол-во) | 0 | по мере получения предписаний | Глава сельсовета |  |
| 5.3. приобретение резервных источников электропитания (кол-во) | 1 | в наличие | Глава сельсовета |  |
| 5.4. установка единообразных розеток (штук) | 1 | в наличие | Глава сельсовета |  |
| 6.Работа административных комиссий: |  |  |  |  |
| 6.1 протоколов ст.5.1 ЗКК (штук) | 10 | по мере поступления материалов | Глава сельсовета |  |
| 6.2. наложено штрафов (рублей) | 10 000 | по мере поступления материалов | Глава сельсовета |  |
| 7.Агитационно-пропагандистская работа с населением: |  |  |  |  |
| 7.1 проведение сходов (кол-во) | 2 | апрель-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 7.2 вручение памяток (штук) | 30 | постоянно | специалисты администрации |  |
| 7.3 посещение семей (кол-во) | 6 | апрель 2024 | Глава сельсовета |  |
| 8. Проверка системы оповещения (оповещателей в исправном состоянии) | 1 | май, сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 9. Оснащение: автомобиль/ передвижная емкость/ранец/помпа/ (единиц) | 1 ранец | в наличие | Глава сельсовета |  |
| 10. Создание профилактических групп (единиц) | 1 | март 2024 | Глава сельсовета |  |
| 11. Патрулирование (кол-во) | 30 | апрель, май 2024 | Глава сельсовета |  |
| 12. Заключение соглашений о привлечении техники (тяжелой, сельскохозяйственной) (штук) | 1 | апрель 2024 | Глава сельсовета |  |

Приложение 5

к Распоряжению

и.о. Главы Устьянского сельсовета

От 18.01.2024 г.  № 12

План  противопожарного обустройства д. Огурцы

| Наименование мероприятия | Потребность/объем | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Устройство (обновление) минерализованных защитных противопожарных полос (км) | 6,9 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 2.Покос (уборка) травы (га) | 6 | май-сентябрь 202 | Глава сельсовета |  |
| 3.Снос ветхих (бесхозных) строений (штук) | 1 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 4.Расчистка (опашка) площадок временного хранения ТКО (или несанкционированных) (штук/ раз за сезон) | 1 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 5.Протовопожарное водоснабжение: |  |  |  |  |
| 5.1.проверка водоисточников (кол-во) | 2 | март-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 5.2.устранение неисправностей, предписаний (кол-во) | 0 | по мере получения предписаний | Глава сельсовета |  |
| 5.3. приобретение резервных источников электропитания (кол-во) | 1 | в наличие | Глава сельсовета |  |
| 5.4. установка единообразных розеток (штук) | 1 | в наличие | Глава сельсовета |  |
| 6.Работа административных комиссий: |  |  |  |  |
| 6.1 протоколов ст.5.1 ЗКК (штук) | 10 | по мере поступления материалов | Глава сельсовета |  |
| 6.2. наложено штрафов (рублей) | 10 000 | по мере поступления материалов | Глава сельсовета |  |
| 7.Агитационно-пропагандистская работа с населением: |  |  |  |  |
| 7.1 проведение сходов (кол-во) | 2 | апрель-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 7.2 вручение памяток (штук) | 30 | постоянно | специалисты администрации |  |
| 7.3 посещение семей (кол-во) | 2 | апрель 2024 | Глава сельсовета |  |
| 8. Проверка системы оповещения (оповещателей в исправном состоянии) | 1 | май, сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 9. Оснащение: автомобиль/ передвижная емкость/ранец/помпа/ (единиц) | 1 ранец | в наличие | Глава сельсовета |  |
| 10. Создание профилактических групп (единиц) | 1 | март 2024 | Глава сельсовета |  |
| 11. Патрулирование (кол-во) | 30 | апрель, май 2024 | Глава сельсовета |  |
| 12. Заключение соглашений о привлечении техники (тяжелой, сельскохозяйственной) (штук) | 1 | апрель 2024 | Глава сельсовета |  |

Приложение 6

к Распоряжению

и.о. Главы Устьянского сельсовета

От 18.01.2024 г.  № 12

План  противопожарного обустройства д. Новокиевлянка

| Наименование мероприятия | Потребность/объем | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Устройство (обновление) минерализованных защитных противопожарных полос (км) | 8,3 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 2.Покос (уборка) травы (га) | 1,5 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 3.Снос ветхих (бесхозных) строений (штук) | 1 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 4.Расчистка (опашка) площадок временного хранения ТКО (или несанкционированных) (штук/ раз за сезон) | 1 | май-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 5.Протовопожарное водоснабжение: |  |  |  |  |
| 5.1.проверка водоисточников (кол-во) | 1 | март-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 5.2.устранение неисправностей, предписаний (кол-во) | 0 | по мере получения предписаний | Глава сельсовета |  |
| 5.3. приобретение резервных источников электропитания (кол-во) | 1 | в наличие | Глава сельсовета |  |
| 5.4. установка единообразных розеток (штук) | 1 | в наличие | Глава сельсовета |  |
| 6.Работа административных комиссий: |  |  |  |  |
| 6.1 протоколов ст.5.1 ЗКК (штук) | 5 | по мере поступления материалов | Глава сельсовета |  |
| 6.2. наложено штрафов (рублей) | 5 000 | по мере поступления материалов | Глава сельсовета |  |
| 7.Агитационно-пропагандистская работа с населением: |  |  |  |  |
| 7.1 проведение сходов (кол-во) | 2 | апрель-сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 7.2 вручение памяток (штук) | 15 | постоянно | специалисты администрации |  |
| 7.3 посещение семей (кол-во) | 2 | апрель 2024 | Глава сельсовета |  |
| 8. Проверка системы оповещения (оповещателей в исправном состоянии) | 1 | май, сентябрь 2024 | Глава сельсовета |  |
| 9. Оснащение: автомобиль/ передвижная емкость/ранец/помпа/ (единиц) | 1 ранец | в наличие | Глава сельсовета |  |
| 10. Создание профилактических групп (единиц) | 1 | март 2024 | Глава сельсовета |  |
| 11. Патрулирование (кол-во) | 30 | апрель, май 2024 | Глава сельсовета |  |
| 12. Заключение соглашений о привлечении техники (тяжелой, сельскохозяйственной) (штук) | 1 | апрель 2024 | Глава сельсовета |  |