Прокуратурой Абанского района проведена проверка исполнения требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сфере реализации национальных проектов.

Прокуратурой Абанского района во исполнение приказа прокурора Красноярского края от 26.04.2019 №78 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов» проведена проверка исполнения требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Абанская межпоселенческая клубная система» в ходе которой выявлены факты внесения заказчиком изменений в существенные условия договора.

МБУК «Абанская МКС» по результатам электронного аукциона в рамках реализации национального проекта «Культура» заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта здания                    с индивидуальным предпринимателем.

В связи с отставанием подрядчика от графика утвержденного условиями контракта, в нарушение требований ч.1 ст. 95 Федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» между сторонами заключено дополнительное соглашение, которое внесло изменения в сроки выполнения работ.

По результатам проверки прокурором района в отношении директора МБУК «Абанская МКС» возбуждено дело об административном правонарушении предусмотренного ч.4 ст. 7.32 КоАП РФ - изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

УФАС по Красноярскому краю привлек директора МБУК «Абанская МКС» к административной ответственности по ч.4 ст. 7.32 КоАП РФ назначив штраф в размере 20 000 рублей.